Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРО-АКУЛЬШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от       202 г.                                                                                                             №

| О внесении изменений в постановление администрации Старо-Акульшетского муниципального образования от 08.06.2022 г. №88 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Старо-Акульшетского муниципального образования на 2022-2025 годы» |  |
| --- | --- |

В связи с корректировкой проводимых мероприятий в программе Старо-Акульшетского муниципального образования, руководствуясь ст.48 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст. 33 «Положения о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ Старо-Акульшетского муниципального образования», утвержденного постановлением администрации Старо-Акульшетского муниципального образования от 05.08.2021 г. №37, ст. 23, 46 Устава Старо-Акульшетского муниципального образования, администрация Старо-Акульшетского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Старо-Акульшетского  муниципального образования на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Старо-Акульшетского муниципального образования от 08.06.2022 г. №88 (далее – Программа)  следующие изменения:

# 1) в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Старо-Акульшетского муниципального образования. Общий объем финансирования муниципальной программы составит 9674,282 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 2489,282 тыс. рублей; 2023 год – 5395,00 тыс. рублей. 2024 год – 945,00 тыс. рублей. 2025 год – 845,00 тыс. рублей. |
| --- | --- |

# 2) в разделе 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  абзац 3 изложить в следующей редакции:

Общий     объем    финансирования муниципальной программы составит 9674,282 тыс. рублей,  в  том числе:                                          
2022 год – 2489,282 тыс. рублей;

2023 год – 5395,00 тыс. рублей.

2024 год – 945,00 тыс. рублей.

2025 год – 845,00 тыс. рублей.

3) приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

4) приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

5) приложение №3 к Программе изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

6) приложение №4 к Программе изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать  настоящее постановление в информационной газете «Вестник Старо-Акульшетского муниципального образования» и разместить на официальном сайте  администрации Старо-Акульшетского муниципального образования.

3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Старо-Акульшетского

муниципального образования:                                                                           Р.О. Леоненко

Приложение 1

к постановлению главы

Старо-Акульшетского

муниципального образования

от «    »      2022 года  №

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Старо-Акульшетского муниципального

образования на 2022-2025 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории Старо-Акульшетского муниципального образования на 2022-2025 годы»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации муниципальной программы | Планируемое значение по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния территории Старо-Акульшетского муниципального образования, способствующего созданию комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| 1. | Задача 1: Создание условий для отдыха жителей поселения. |
| 1.1. | Модернизация детских площадок на территории поселения | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Задача 2: Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения. |
| 2.1. | Количество контейнерных площадок для сбора ТКО | ед. | 11 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| 2.2 | Количество проведенных субботников в рамках двухмесячника по санитарной очистке территории поселения | шт. | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 2.3 | Количество заключенных договоров с жителями на общественные работы | ед. | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
|  | Задача 3: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов |
| 3.1 | Реконструкция памятника участникам ВОВ | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению главы

Старо-Акульшетского

муниципального образования

от «    »      2022 года  №

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Старо-Акульшетского муниципального

образования на 2022-2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования муниципальной программы   «Благоустройство территории Старо-Акульшетского муниципального образования на 2022-2025 годы»

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы (тыс. руб) | в том числе по годам |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Старо-Акульшетского муниципального образования на 2022-2025 годы» |
| Всего, в том числе: | 9674,282 | 2489,282 | 5395,00 | 945,00 | 845,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 9674,282 | 2489,282 | 5395,00 | 945,00 | 845,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению главы

Старо-Акульшетского

муниципального образования

от «    »      2022 года  №

Приложение № 3

к Программе «Благоустройство территории

Старо-Акульшетского муниципального

образования на 2022-2025 годы»"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

Программы  «Благоустройство территории

Старо-Акульшетского муниципального образования  на 2022-2025 годы»"

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования * | Ед. изм. | Расходы на мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (дата, месяц,, год) | по (дата. ,месяц, год) |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния территории Старо-Акульшетского муниципального образования, способствующего созданию комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| 1 | Задача 1: Создание условий для отдыха жителей поселения |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация мест отдыха жителей поселения» | Администрация Старо-Акульшетского муниципального образования | июнь 2022 год | декабрь 2025 год | Местный бюджет | тыс. руб. | 1524,282 | 2000,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: Приобретение, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования | Администрация Старо-Акульшетского муниципального образования | июнь 2022 год | декабрь 2025 год | Местный бюджет | тыс. руб. | 984,953 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие: Обустройство и содержание территории детской площадки в д. Парижская Коммуна, с. Старый Акульшет | Администрация Старо-Акульшетского муниципального образования | июнь 2022 год | декабрь 2025 год | Местный бюджет | тыс. руб. | 539,329 | 1000,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО объем финансирования по задаче 1: 4724,282 тыс.руб. |  | тыс. руб | 1524,282 | 2000,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | Задача 2: Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация и обращение с твердыми бытовыми отходами» | Администрация Старо-Акульшетского муниципального образования | июнь 2022 год | декабрь 2025 год | Местный бюджет | тыс. руб. | 965,00 | 1950,00 | 100,00 | 00,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие: Обустройство площадок ТБО | Администрация Старо-Акульшетского муниципального образования | июнь 2022 год | декабрь 2025 год | Местный бюджет | тыс. руб. | 500,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие: Приобретение контейнеров для мест ТБО | Администрация Старо-Акульшетского муниципального образования | июнь 2022 год | декабрь 2025 год | Местный бюджет | тыс. руб. | 465,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие: Приобретение материалов и покраска контейнеров для ТБО | Администрация Старо-Акульшетского муниципального образования | июнь 2022 год | декабрь 2025 год | Местный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие "Проведение двухмесячника по санитарной очистке территории поселения» | Администрация Старо-Акульшетского муниципального образования | июнь 2022 год | декабрь 2025 год | Местный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие: Привлечение жителей поселения на общественные работы по санитарной очистке территории поселения | Администрация Старо-Акульшетского муниципального образования | июнь 2022 год | декабрь 2025 год | Местный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие: Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для проведения субботников. | Администрация Старо-Акульшетского муниципального образования | июнь 2022 год | декабрь 2025 год | Местный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО объем финансирования по задаче 2: 3555,00 тыс.руб. |  | 965,00 | 2130,00 | 280,00 | 180,00 |
| Задача 3: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов |
| 3.1 | Основное мероприятие «Содержание территории населенных пунктов» | Администрация Старо-Акульшетского муниципального образования | июнь 2022 год | декабрь 2025 год | Местный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие: Приобретение рассады цветов для клумб | Администрация Старо-Акульшетского муниципального образования | июнь 2022 год | декабрь 2025 год | Местный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие: Скос сорной растительности на территории поселения | Администрация Старо-Акульшетского муниципального образования | июнь 2022 год | декабрь 2025 год | Местный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие: Реконструкция и содержание территории памятника участникам ВОВ | Администрация Старо-Акульшетского муниципального образования | июнь 2022 год | декабрь 2025 год | Местный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 1230,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО объем финансирования по задаче 3: 1395,00 тыс. рублей | Местный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 1265,00 | 65,00 | 65,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО объем финансирования в целом по Программе -9674,282 тыс.руб. | Местный бюджет | тыс. руб. | 2489,282 | 5395,00 | 945,00 | 845,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению главы

Старо-Акульшетского

муниципального образования

от «    »      2022 года  №

Приложение № 3

к Программе «Благоустройство территории

Старо-Акульшетского муниципального

образования на 2022-2025 годы»"

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы «Благоустройство территории  Старо-Акульшетского муниципального образования на 2022-2025 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Старо-Акульшетского муниципального образования | Другие источники |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Создание условий для отдыха жителей поселения | 4724,282 |  | Модернизация детских площадок на территории поселения | шт | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 3555,00 |  | Количество контейнерных площадок для сбора ТКО | ед. | 11 | 5 | 13 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество проведенных субботников в рамках двухмесячника по санитарной очистке территории поселения | шт. | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | Количество заключенных договоров с жителями на общественные работы | ед. | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов | 1395,00 |  | Реконструкция памятника участникам ВОВ | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |