**24.05.2017 Г. № 35**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»**

**СТАРО-АКУЛЬШЕТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ, ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2017 ГОДУ**

В целях эффективной реализации в 2017 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на 18.04.2017 г., в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании в 2017 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2017 года № 240-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Старо-Акульшетского муниципального образования администрация Старо-Акульшетского муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2017 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 48 229 (сорок восемь тысяч двести двадцать девять) рублей 00 копееки субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 273 300 (двести семьдесят три тысячи триста) рублей 00 копеек. (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств (Приложение 2).

3. Ведущему специалисту по финансово-экономическим вопросам администрации Старо-Акульшетского муниципального образования обеспечить внесение изменений в решение Думы «О бюджете Старо-Акульшетского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Старо-Акульшетского муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации Старо-Акульшетского муниципального образования.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Старо-Акульшетского

муниципального образования

Р.О. Леоненко

Приложение 1

к постановлению администрации

Старо-Акульшетского муниципального образования

от 24 мая 2017 г. № 35

**ПЕРЕЧЕНЬ   
ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ**

**СТАРО-АКУЛЬШЕТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: | | Пункт статьи Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета\*, руб. |
| 1 | Ремонт дороги в песчано-гравийном исполнении в с. Старый Акульшет м-н Северный, по ул. Кедровая от уч. 1 до уч. 25( 100 м) | до 30 декабря 2017 года | 321 529 | 273 300 | 48 229 | п. 5 ч.1 ст. 14 |
| ИТОГО: | |  | 321 529 | 273 300 | 48 229 |  |
|  | |  |  | | |  |
| \* общий объем софинансирования из местного бюджета указывается по одному, двум или трем мероприятиям перечня проектов народных инициатив. | | | | | | |
| Глава администрации Старо-Акульшетского муниципального образования | | | | |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Леоненко Р.О. | |
|  |  |  |  |  | (подпись) (расшифровка подписи) | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ведущий специалист по финансово-экономическим вопросам администрации Старо-Акульшетского муниципального образования | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Степаненко М.Е. | |
|  |  |  |  |  | (подпись) (расшифровка подписи) | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Консультант администрации Старо-Акульшетского муниципального образования | | | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Прокопьева М.Н. | |
|  | (подпись) (расшифровка подписи) | |
|  |  |  |  |  | 8(39563)22019 st-akulshetmo@mail.ru | |
|  |  |  |  |  | (№ телефона, e-mail) | |

Приложение 2

к постановлению администрации

Старо-Акульшетского муниципального образования

от 24 мая 2017 г. № 35

**ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В 2017 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение сходов, собраний граждан и участие в его осуществлении об одобрении Перечня | Глава Старо-Акульшетского муниципального образования | Январь-апрель |
| 2 | Определение видов работ, объемов работ мероприятий проектов народных инициатив | Глава Старо-Акульшетского муниципального образования, Ведущий специалист по финансово-экономическим вопросам | до 28 апреля 2017 года |
| 3 | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области  - перечень проектов  - результаты собрания жителей. | Глава Старо-Акульшетского муниципального образования, Консультант администрации | до 28 апреля 2017 года |
| 4 | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Старо-Акульшетского муниципального образования | апрель 2017 года |
| 5 | Подготовка и подписание соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Старо-Акульшетского муниципального образования, Консультант администрации | до 1 июля 2017 года |
| 6 | Направление документов, подтверждающих направление средств местного бюджета на финансирование расходов мероприятий перечня народных инициатив в Министерство экономического развития Иркутской области. | Глава Старо-Акульшетского муниципального образования, Консультант администрации | в течение года |
| 7 | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Глава Старо-Акульшетского муниципального образования,  Ведущий специалист по финансово-экономическим вопросам | до 30 декабря 2017 года |
| 8 | Информирование населения о реализации мероприятий перечня народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава Старо-Акульшетского муниципального образования, Консультант администрации | до 31 декабря 2017 года |
| 9 | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по проектам перечня народных инициатив за 2017 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» и на сайте администрации Старо-Акульшетского сельского поселения. | Глава Старо-Акульшетского муниципального образования, Консультант администрации | до 31 декабря 2017 года |
| 10 | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Старо-Акульшетского муниципального образования, Консультант администрации | до 1 февраля 2018 года |
| 11 | Возврат остатков средств субсидии. | Ведущий специалист по финансово-экономическим вопросам | до 15 января 2018 года |